Информация

о проведении ремонтных работ в образовательных учреждениях

Неверкинского района в летне-осенний период 2012 года

В летне-осенний период 2012 года проведена большая работа по ремонту  зданий и сооружений образовательных учреждений Неверкинского района.

В МБОУ СОШ села Неверкино и МБОУ СОШ села Карновар осуществлён капитальный ремонт.     На проведение противоаварийных мероприятий из бюджета  3-х уровней выделено 7 614, 3 тыс. руб.

В июле были проведены аукционы, заключены контракты, договора с поставщиками.

В МБОУ СОШ села Неверкино осуществлены:

- ремонт скатной кровли основного здания на сумму 2 320,9 тыс. руб.                      ООО «Ремстрой» г. Кузнецк;

- ремонт кровли здания столовой и спортзала на сумму 1 437,7 тыс. руб.                  ООО «Строй-Н» г. Кузнецк;

На сэкономленные средства в ходе проведения аукционов были заключены договора  на:

- ремонт плоской кровли 2-х пристроев и отделочные работы с ИП Животягиным А.В. г. Кузнецк (166,1 тыс. руб.) и ООО «Стройресурс» с.Неверкино (24,6 тыс. руб.).

В МБОУ СОШ села Карновар осуществлены:

- замена окон на сумму 1 757,3 тыс. руб. ООО «Прогресс» г. Тольятти;

- ремонт кровли спортзала на сумму 638,6 тыс. руб. ООО «Ремис» г. Сызрань;

- ремонт плоской кровли (навес над входом и переход в спортзал) на сумму 279,8 тыс. руб. ООО «Монте – АВО» г. Саратов.

На сэкономленные средства в ходе проведения аукционов были заключены договора на:

- замену системы отопления на сумму 622,7 тыс. руб., работу осуществил               ООО «Монтажник» г. Кузнецк;

- отделочные работы (покраска кровли и фасада здания) на сумму 64,5 тыс. руб. с ООО «Стройресурс» с.Неверкино;

- замену дверей, отделочные и сантехнические работы на сумму 302,2 тыс.руб.              с   ООО «ГидроСпецПром» г. Саратов.

На средства муниципального бюджета был осуществлён частичный ремонт плоской кровли в 6-ти образовательных учреждениях и ФОКе. Площадь ремонта составила более 1,5 тыс. м2. Также проведён внутренний косметический ремонт  в ФОКе «Илим».

4 образовательных учреждения (МБОУ СОШ села Алеево, МБОУ СОШ села Бикмурзино, МБОУ СОШ села Карновар, МБОУ СОШ села Неверкино) приняли участие в экспериментальном проекте «Совершенствование организации школьного питания».

На средства муниципального бюджета (655,2 тыс. руб.) осуществлен ремонт пищеблоков:

- заменена электропроводка;

- реконструирована вентиляционная система;

- проведён ремонт водопровода и канализации;

- выложена кафельная плитка;

- заменены полы;

- покрашены стены, потолки, двери, окна и др.

На средства регионального бюджета поставлено новейшее электромеханическое, вентиляционное, весовое, холодильное оборудование, моечные ванны, пароконвектоматы, мармиты, мебель. Завершён монтаж оборудования, проведены инструктажи работников пищеблоков.

С целью создания дополнительных мест для детей дошкольного возраста Неверкинский район стал участником ДЦП «Развитие системы образования Пензенской области на 2011-2015 годы». Из муниципального бюджета выделено более 400 тыс. руб. на ремонт МБДОУ детский сад №1 села Неверкино, где 30 марта 2012г. была открыта дополнительная группа, которую посещают 20 детей в возрасте 4-5 лет (средняя группа).

22 октября 2012 года состоялся аукцион, заключен договор с  ООО «Монте – АВО» г.Саратов  на проведение реконструкции здания МБОУ СОШ села Алеево под 2 дошкольные группы на 30 детей. Ведутся ремонтные работы: штукатурка поверхностей потолков и стен, подготовлены выгребные ямы.

Ремонт должен быть завершен до 20 декабря 2012 года.

Из бюджета Пензенской области на софинансирование расходов капитального ремонта дошкольного образовательного учреждения будет выделено 1 661,8 тыс. руб. Из бюджета Неверкинского района – 3 003, 6 тыс. руб.

Во всех образовательных учреждениях отремонтированы благодаря помощи родителей учебные кабинеты. Ремонт коридоров осуществлен педагогами и техническим персоналом школ.

Задачи на 2013 год:

1.Реконструкция филиала МБОУ СОШ села Неверкино в селе План под ЛТО на 40 детей в смену.

2.Ремонт пищеблоков в МБОУ СОШ села Октябрьское, Демино, Старая Андреевка, филиале в с.План.

3.Ремонт ДЮСШ, ЦДТ.