Приложение 1

Объемы муниципального финансирования мероприятий комплекса мер по модернизации в 2012 году  общего образования, тыс. руб.

Неверкинский район

| № п/п | Мероприятия | Местные бюджеты | Внебюджетные источники |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Приобретение оборудования, в том числе: | - | - |
| 1.1 | Учебно-лабораторное оборудование | - | - |
| 1.2 | Учебно-производственное оборудование | - | - |
| 1.3 | Спортивное оборудование для общеобразовательных учреждений | - | - |
| 1.4 | Спортивный инвентарь для общеобразовательных учреждений | - | - |
| 1.5 | Компьютерное оборудование | - | - |
| 1. 6 | Оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся | - | - |
| 1.7 | Оборудование для школьных столовых | - | - |
| 1.8 | Оборудование для проведения государственной аттестации обучающихся | - | - |
| 2 | Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся | - | - |
| 3 | Пополнение фондов школьных библиотек | - | - |
| 4 | Развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также с целью подготовки помещений для установки оборудования) | 100,0 | - |
| 5 | Повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей общеобразовательных учреждений и учителей | 16,8 | - |
| 6 | Модернизация общеобразовательных учреждений путем организации в них дистанционного обучения для обучающихся, в том числе: | - | - |
| 6.1 | Увеличение пропускной способности и оплата интернет-трафика | - | - |
| 6.2 | Обновление программного обеспечения и приобретение электронных образовательных ресурсов | - | - |
| 7 | Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования | - | - |
| 8. | Проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных учреждений | 2000,0 | - |
| 9. | Проведение реконструкции зданий общеобразовательных учреждений |  | - |
| ИТОГО | 2116,8 | - |

Приложение 2

Значения показателей  (подпоказателей) результативности реализации мероприятий направленных на модернизацию в 2012 году  муниципальной системы общего образования

Неверкинский район

| № п/п | Наименование показателя результативности | Значение показателя результативности |
| --- | --- | --- |
|  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 1.Среднемесячная заработная плата учителей в субъекте Российской Федерации |
| 1.1 | Соотношение среднемесячной заработной платы учителей в муниципальном образовании Пензенской области за IV квартал текущего года и среднемесячной, по данным Федеральной службы государственной статистики, заработной платы работников в целом по экономике Пензенской области в прошлом году | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,04 |
| 1.1.1. | Размер среднемесячной заработной платы учителей в муниципальном образовании Пензенской области (рубли) | 15342 | 15342 | 15342 | 16742 |
| 1.1.2. | Размер среднемесячной, по данным Федеральной службы государственной статистики, заработной платы работников в целом по экономике субъекта Российской Федерации (рубли) | 14604,1 | 14604,1 | 14604,1 | 16036 |
| 2. Школьники, обучающиеся по федеральным государственным образовательным стандартам* |
| 2.1. | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования, в общей численности обучающихся в начальной школе (проценты) | 25% | 25% | 50% | 50% |
| 2.1.1. | Численность школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования (человек) | 126 | 126 | 231 | 231 |
| 2.2. | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования в общей численности обучающихся в основной школе (проценты) | - | - | - | - |
| 2.2.1. | Численность школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования (человек) | - | - | - | - |
| 2.3. | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам среднего (полного) общего образования в общей численности обучающихся в средней школе (проценты) | - | - | - | - |
| 2.3.1. | Численность школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам среднего (полного) общего образования (человек) | - | - | - | - |
| * Нарастающим итогом |
| 3. Учителя, получившие в установленном порядке первую и высшую квалификационную категорию, и подтверждение соответствия занимаемой должности* |
| 3.1. | Доля учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационную категорию, и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей (проценты) | 4% | 5,4% | 6,4% | 13% |
| 3.1.1. | Численность учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационную категорию, и подтверждение соответствия занимаемой должности (человек) | 8 | 11 | 13 | 26 |
| *Нарастающим итогом |
| 4. Руководители и учителя общеобразовательных учреждений, прошедшие повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности руководителей и учителей общеобразовательных учреждений* |
| 4.1. | Доля руководителей и учителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности руководителей и учителей общеобразовательных учреждений (проценты) | 16% | 17% | 20% | 24% |
| 4.1.1. | Численность руководителей и учителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (человек) | 32 | 34 | 40 | 49 |
| * Нарастающим итогом |
| 5. Общеобразовательные учреждения, осуществляющие дистанционное обучение обучающихся* |
| 5.1. | Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений (проценты) | - | - | 12,5% | 12,5% |
| 5.1.1. | Число общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся | - | - | 1 | 1 |
| * Нарастающим итогом |
| 6. Снижение потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов |
| 6.1. | Динамика снижения потребления по всем видам топливно – энергетических ресурсов | положительная | положительная | положительная | положительная |

Приложение 3

План график повышения фонда оплаты труда

учителей муниципальных общеобразовательных учреждений

Неверкинского района

| Наименование показателя | I квартал 2012года | II квартал 2012 года | III квартал 2012 года | IV квартал 2012 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер фонда оплаты труда учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, рублей | 15342 | 15342 | 15342 | 16742 |
| Процент увеличения фонда оплаты труда учителей муниципальных общеобразовательных учреждений по отношению к его значению в предыдущем квартале, % | - | - | - | 6% |

Приложение 4

План-график реализации мероприятий по модернизации

региональной системы общего образования в 2012 году по кварталам

Неверкинский район

| Наименование мероприятия | Сроки реализации мероприятия | Наименование органа исполнительной власти |
| --- | --- | --- |
|  | 1 квартал 2012 г. | 2 квартал 2012 г. | 3 квартал 2012 г. | 4 квартал 2012 г. |  |
| Мониторинг заработной платы учителей общеобразовательных учреждений | до 5 числа ежемесячно | до 5 числа ежемесячно | до 5 числа ежемесячно | до 5 числа ежемесячно | Отдел образования Неверкинского района |
| Определение базовых школ Неверкинского района по оснащению современным оборудованием | 10.01.2012 - 13.01.2012 |  |  |  | Отдел образования Неверкинского района |
| Подготовка предложений по внесению изменений в бюджет Неверкинского района на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов. Внесение изменений в долгосрочную целевую программу «Развитие системы образования Неверкинского района на 2011–2014 годы», другие нормативные правовые акты | 10.01.2012-31.03.2012 |  |  |  | Отдел образования Неверкинского района |
| Разработка, согласование, принятие нормативной базы муниципального уровня | в течение квартала | в течение квартала | в течение квартала | в течение квартала | Отдел образования Неверкинского района |
| Проведение совещания с руководителями образовательных учреждений, участвующих в процессе модернизации 2012 года. | 01.02.2012 |  |  |  | Отдел образования Неверкинского района |
| Подготовка приказа начальника отдела образования Неверкинского района «Об утверждении плана действий по модернизации системы общего образования на 2012 год» | 01.02.2012 |  |  |  | Отдел образования Неверкинского района |
| Разработка муниципальных планов действий по модернизации системы общего образования на 2012 год | 01.03.2012-31.03.2012 |  |  |  | Отдел образования Неверкинского района |
| Предоставление в Министерство образования Пензенской области утвержденных планов действий по модернизации системы общего образования, с учетом принятых обязательств | 15.03.2012-31.03.2012 |  |  |  | Отдел образования Неверкинского района |
| Предоставление в Министерство образования Пензенской области отчетности по реализации мероприятий, в рамках модернизации системы общего образования | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | Отдел образования Неверкинского района |
| Мониторинг исполнения мероприятий по модернизации системы общего образования | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | Отдел образования Неверкинского района |
| Мониторинг заработной платы учителей общеобразовательных учреждений | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | Отдел образования Неверкинского района |
| Мониторинг эффективности расходования субсидии | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | Отдел образования Неверкинского района |
| Ремонт МБДОУ детский сад №1 села Неверкино под открытие дополнительных групп |  | 10.01.2012 - 25.03.2012г |  |  | Отдел образования Неверкинского района |
| Реконструкция МБОУ СОШ села Алеево под дошкольные группы |  | 01.06.2012- 30.06.2012г | 01.07.2012- 25.08.2012г |  | Отдел образования Неверкинского района |
| Капитальный ремонт МБОУ СОШ села Неверкино |  |  | 01.07.2012- 25.08.2012г |  | Отдел образования Неверкинского района |
| Капитальный ремонт МБОУ СОШ села Карновар |  |  | 01.07.2012- 25.08.2012г |  | Отдел образования Неверкинского района |

Приложение

Список

общеобразовательных учреждений Неверкинского района,

требующих капитального ремонта и реконструкции зданий.

| № п/п | Образовательное учреждение | Количество учащихся |
| --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа села Неверкино (капитальный ремонт) | 525 |
| 2 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа села Карновар (капитальный ремонт) | 102 |
| 3 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа села Алеево (реконструкция здания под 2 дошкольные группы) | 150 |

Приложение 5

Реализация комплекса мер по модернизации общего образования в 2012 году

в разрезе муниципальных общеобразовательных учреждений

| № п/п | Наименование ОУ | Кол-во учащихся ОУ | Количество педагогических работников ОУ | Объем денежных средств муниципального бюджета, тыс. руб. | Планируемые мероприятия в рамках реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ СОШ села Алеево | 150 | 25 | 500,0 | Реконструкция помещений, ремонт отопительной системы, канализации. |
| 2 | МБОУ СОШ села Карновар | 101 | 21 | 1000,0 | Капитальный ремонт здания (ремонт кровли, замена оконных блоков). |
| 3 | МБОУ СОШ села Бикмурзино | 185 | 18 | 50,0 | Текущий ремонт (подготовка помещений под новое оборудование) |
| 4 | МБОУ СОШ села Октябрьское | 139 | 20 | 50,0 | Текущий ремонт (подготовка помещений под новое оборудование) |